- ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ БЫКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2022 года № 20

О внесении изменений в постановление

Главы Быковского городского поселения

от 20 декабря 2017 г. № 415 «Об утверждении

программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Быковского городского поселения

Быковского муниципального района

Волгоградской области на период

с 2017 по 2028 год»

В целях приведения в соответствие с фактическим финансированием программы в 2021 году, администрация Быковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В разделе «Паспорт» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Быковского городского поселения на период  с 2017 по 2028 год», подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» читать в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2017-2028 годах составит 88929,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 – 590,0 тыс. руб.;

2018 – 3790,2 тыс. руб.;

2019 – 6413,8 тыс. руб.;

2020 – 0,0 тыс. руб.;

2021 –298,2 тыс. руб.;

2022-2028 –77837,2 тыс. руб.

из них: федеральный бюджет – отсутствует;

областной бюджет – 0,00;

местный бюджет – 88929,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники – отсутствуют.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

2. Таблицу 10 раздела «Мероприятия по развитию сети дорог» программы читать в новой редакции:

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018год |  |  |  |
| Ремонт дорог м2 | 1458 м3 | Быковское городское поселение | Местный бюджет -2314,2 тыс. руб. |
| 2019 год |  |  |  |
| Ремонт дорог м2 | 4583 м3 | Быковское городское поселение | Местный бюджет -5544,9 тыс. руб. |
| 2020 год |  |  |  |
| Ремонт дорог м2 | 0 | Быковское городское поселение | Местный бюджет – 00,0 тыс. руб. |
| 2021 год |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети | - | Быковское городское поселение | Местный бюджет – 0 тыс. руб. |
| 2022-2028гг. |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети | - | Быковское городское поселение | Местный бюджет - 67337,2 тыс. руб. |

3. Таблицу 12 «Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков» программы читать в новой редакции:

| Наимено-вание меро-приятия | Распо-ложение | Характе-ристика | Сроки реализации | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приобре-тение дорожных знаков; - Зимнее содержание дорог; - Изготовле-ние проектно-сметной документации | Быковское городское поселение | - | 2017 г. | Местный бюджет – 590,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2018 г. | Местный бюджет -1476,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2019 г. | Местный бюджет -868,9 тыс. руб. |
|  |  | - | 2020 г. | Местный бюджет - 00,0 тыс. руб. |
|  |  | - | 2021 г. | Местный бюджет -298,2 тыс. руб. |
|  |  | - | 2022-2028 | Местный бюджет -10500,0тыс. руб. |

4. Таблицу 14 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» программы читать в новой редакции:

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2028 гг., тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Быковского городского поселения, в. т.ч | - | - | 75 196,3 | - | 75 196,3 |
| строительство дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| ремонт дорог | - | - | 75 196,3 | - | 75 196,3 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движе-ния, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 13 733,1 | - | 13 733,1 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - | 0,00 |
| Всего | - | 0,00 | 88 929,4 | 0,00 | 88 929,4 |

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Быковского городского поселения Волгоградской области.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Быковского городского поселения Гаврилова С.В.

Глава Быковского

городского поселения                                                              В.В.Сергиенко